**103.10.13.中央銀行記者會參考資料**

**一、外幣結算平台各項功能之建置時程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **功能** | **上線日期** |
| **第1階段** | **1.平台採用國際規格與網絡**  **（可與國外系統連接作業）**  **2.開辦「境內」美元匯款** | **已於102年3月1日營運** |
| **第2階段** | **增辦「境內」及「兩岸」之「人民幣」匯款** | **已於102年9月30日營運** |
| **第3階段** | **1.開辦「兩岸」美元匯款業務；**  **2.完成新台幣與外幣交易之PVP機制，讓不同外幣間的外匯交易同步完成交割** | **1.已於103年2月14日上線**  **2.已於103年2月17日上線** |
| **第4階段** | 1. **增辦日圓交易之清算服務** 2. **增辦歐元交易之清算服務** 3. **提供外幣債券（如寶島債）之DVP服務** | **1.預定於104年1月開辦**  **（103.6.19公布日圓清算行）**  **2.預定於104年6月開辦**  **（103.10.13公布歐元清算行）**  **3.預定於104年7月開辦** |

**二、運作架構**

1.目前**已提供**境內及跨境（包括兩岸）美元、人民幣交易之支付清算服務。

2.未來**將擴增**歐元及日圓兩種幣別，並建立外幣債券之款券同步交割（DVP）機制。

**外幣結算平台運作架構**



\***括號內表各種外幣開辦日期**

\*\*103年4月國際集保機構Euroclear 及Clearstream在集保系統開戶，未來外幣結算平台與集保系統連接採DVP，將提供國內、外投資人更安全及便捷的跨境交割服務。

**三、外幣結算平台營運量**

1.目前處理美元及人民幣之交易量均有成長，其中美元成長尤為顯著。

2.103年9月份美元交易金額2,009億美元、筆數71,305筆，分別為開辦初期（102年3月份）之**111倍**及**10倍**。



四、效益

1.**提升外幣匯款效率，降低匯款費用**

**（1）匯款時間縮短**

境內及兩岸之美元、人民幣匯款，無需再繞道**歐美**或**香港**等第三地轉匯，匯款時間可由**原先2~3日**改為**當日到匯**。

**（2）匯費減少**

**民眾**匯款**不用經第三地**中轉行**轉匯，匯費大幅減少。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 金融機構一般收費 (新台幣元) | |
| 經由第三地  中轉行處理 | 經由平台處理 |
| 境內美元匯款 | 1,250-2,300 | 500-1,100 |
| 兩岸美元匯款 | 1,250-2,300 | 860-1,460 |
| 境內人民幣匯款 | 900-1,880 | 500-1,100 |
| 兩岸人民幣匯款 | 900-1,880 | 520-1,120 |

2.**便利台商資金調度**

經由外幣結算平台與大陸支付系統連接作業，啟動兩岸直匯。

3.**達到規模經濟效益**

銀行所有外幣交易可經由單一外幣結算平台集中處理，具有規模經濟效益。