103.10.13.中央銀行記者會參考資料

一、外幣結算平台各項功能之建置時程

| 項目 | 功能 | 上線日期 |
| --- | --- | --- |
| 第1階段 | 1.平台採用國際規格與網絡 （可與國外系統連接作業） 2.開辦「境內」美元匯款 | 已於102年3月1日營運 |
| 第2階段 | 增辦「境內」及「兩岸」之「人民幣」匯款 | 已於102年9月30日營運 |
| 第3階段 | 1.開辦「兩岸」美元匯款業務； 2.完成新台幣與外幣交易之PVP機制，讓不同外幣間的外匯交易同步完成交割 | 1.已於103年2月14日上線 2.已於103年2月17日上線 |
| 第4階段 | - 增辦日圓交易之清算服務 - 增辦歐元交易之清算服務 - 提供外幣債券（如寶島債）之DVP服務 | 1.預定於104年1月開辦 （103.6.19公布日圓清算行） 2.預定於104年6月開辦 （103.10.13公布歐元清算行） 3.預定於104年7月開辦 |

二、運作架構

1.目前已提供境內及跨境（包括兩岸）美元、人民幣交易之支付清算服務。

2.未來將擴增歐元及日圓兩種幣別，並建立外幣債券之款券同步交割（DVP）機制。

外幣結算平台運作架構

*括號內表各種外幣開辦日期

**103年4月國際集保機構Euroclear 及Clearstream在集保系統開戶，未來外幣結算平台與集保系統連接採DVP，將提供國內、外投資人更安全及便捷的跨境交割服務。

三、外幣結算平台營運量

1.目前處理美元及人民幣之交易量均有成長，其中美元成長尤為顯著。

2.103年9月份美元交易金額2,009億美元、筆數71,305筆，分別為開辦初期（102年3月份）之111倍及10倍。

四、效益

1.提升外幣匯款效率，降低匯款費用

（1）匯款時間縮短

境內及兩岸之美元、人民幣匯款，無需再繞道歐美或香港等第三地轉匯，匯款時間可由原先2~3日改為當日到匯。

（2）匯費減少

民眾匯款不用經第三地中轉行轉匯，匯費大幅減少。

| 項目 | 金融機構一般收費 (新台幣元) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 經由第三地 中轉行處理 | 經由平台處理 |
| 境內美元匯款 | 1,250-2,300 | 500-1,100 |
| 兩岸美元匯款 | 1,250-2,300 | 860-1,460 |
| 境內人民幣匯款 | 900-1,880 | 500-1,100 |
| 兩岸人民幣匯款 | 900-1,880 | 520-1,120 |

2.便利台商資金調度

經由外幣結算平台與大陸支付系統連接作業，啟動兩岸直匯。

3.達到規模經濟效益

銀行所有外幣交易可經由單一外幣結算平台集中處理，具有規模經濟效益。