附件

外幣結算平台建置時程

| 項目 | 功能 | 上線日期 |
| --- | --- | --- |
| 第1階段 | 1.平台採用國際規格與網絡 （可與國外系統連接作業） 2.開辦「境內」美元匯款 | 已於102年3月1日開辦 |
| 第2階段 | 增辦「境內」及「跨境」之人民幣匯款 | 已於102年9月30日開辦 |
| 第3階段 | 1.開辦「兩岸」美元匯款業務 2.完成新台幣與外幣間、不同外幣間交易之款對款同步收付(PVP)機制 3.增設外幣匯款流動性節省機制 | 1.已於103年2月14日開辦 2.已於103年2月17日開辦 3.已於103年7月30日開辦 |
| 第4階段 | 1.開辦「境內」日圓匯款 2.增辦「跨境」日圓匯款 3.增辦「境內」及「跨境」歐元匯款 4.提供外幣債票券之款券同步交割(DVP)服務 | 1.已於104年1月28日開辦 2.訂於104年5月28日開辦 3.預定於104年6月開辦 4.預定於104年7月開辦 |