**外幣結算平台建置時程**

附件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **功能** | **上線日期** |
| **第1階段** | **1.平台採用國際規格與網絡**  **（可與國外系統連接作業）**  **2.開辦「境內」美元匯款** | **已於102年3月1日開辦** |
| **第2階段** | **增辦「境內」及「跨境」之人民幣匯款** | **已於102年9月30日開辦** |
| **第3階段** | **1.開辦「兩岸」美元匯款業務**  **2.完成新台幣與外幣間、不同外幣間交易之款對款同步收付(PVP)機制**  **3.增設外幣匯款流動性節省機制** | **1.已於103年2月14日開辦**  **2.已於103年2月17日開辦**  **3.已於103年7月30日開辦** |
| **第4階段** | **1.開辦「境內」日圓匯款**  **2.增辦「跨境」日圓匯款**  **3.增辦「境內」及「跨境」歐元匯款**  **4.提供外幣債票券之款券同步交割(DVP)服務** | **1.已於104年1月28日開辦**  **2.訂於104年5月28日開辦**  **3.預定於104年6月開辦**  **4.預定於104年7月開辦** |